KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH VÀ TÁI ĐỊNH VỊ ĐỀ TÀI RACO-MAS

Từ phản hồi của giảng viên đến protocol kiểm chứng tuần tự với teammate

Phiên bản làm việc: 28/08/2026  |  Phạm vi: baseline fairness, GSM-Hard, leakage, efficiency và generalization

Kết luận điều hành: Tạm dừng các run huấn luyện mới. Ưu tiên xác minh evaluator, dataset và single-agent baseline trước; sau đó mới triển khai hướng small-LLM cascade. Kết quả trên pool mới phải được báo cáo như transfer/generalization, không thay thế so sánh công bằng với baseline.

# 1. Định nghĩa lại bài toán nghiên cứu

Sáu ghi chú của giảng viên thực chất quy về ba câu hỏi nghiên cứu độc lập. Nếu không tách chúng, một kết quả tốt có thể bị diễn giải sai là cải tiến thuật toán trong khi nguyên nhân đến từ pool mạnh hơn, dataset artifact hoặc evaluator.

| Lớp vấn đề | Câu hỏi cần trả lời | Loại bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Reproduction / fairness | Khi giữ nguyên pool, backbone, dữ liệu, tool và budget, phương pháp có hơn baseline không? | Head-to-head experiment |
| Validity | Kết quả có còn đúng sau audit dataset, leakage, evaluator và single-agent anomaly không? | Audit + negative controls |
| Novelty / generalization | Cơ chế mới có tạo Pareto improvement và chuyển sang pool/task chưa thấy không? | Theory + transfer experiments |

Nguyên tắc phân loại claim: S0 hoặc exact baseline pool dùng cho so sánh công bằng. S1/S2/S3 dùng cho transfer/generalization. Không dùng kết quả S1/S2/S3 để thay cho baseline reproduction.

# 2. Định nghĩa và cách giải quyết từng vấn đề

## 2.1. Agent pool khác baseline: không thể so sánh trực tiếp

Định nghĩa vấn đề: thay pool đồng thời thay năng lực nền, độ đa dạng lỗi, provider, prompt behavior và action space. Khi đó chênh lệch accuracy không còn quy trực tiếp cho router hoặc cải tiến role-aware.

Câu hỏi kiểm chứng: Nếu cùng một exact pool và cùng compute budget, phương pháp đề xuất còn tốt hơn Puppeteer hay không?

Tạo một baseline mapping ghi rõ: model ID, model size, provider, role/action, tool, decoding và chi phí của từng agent.

Chạy lại Puppeteer-Mono và Puppeteer heterogeneous trên đúng local split, thay vì chỉ đối chiếu số trong paper.

Đánh giá theo hai chế độ: equal maximum budget và actual unconstrained cost.

Tách bảng kết quả thành Fair comparison và Transfer/generalization.

Tiêu chí đạt: Chỉ dùng cụm từ 'outperform baseline' khi hai phương pháp dùng cùng item IDs, pool, backbone, tool policy, decoding và budget.

## 2.2. GSM-Hard có vấn đề gì?

Định nghĩa vấn đề: GSM-Hard được tạo bằng cách thay số trong các câu GSM8K. Nó hữu ích để stress-test phép tính với số lớn, nhưng phép thay số có thể phá vỡ ngữ nghĩa đời thực, ví dụ số người âm, số lượng vật thể phân số hoặc giá trị phi lý.

Quan sát trong repo: split hiện tại có 1.319 input không trùng nhau; final split gồm 909 câu và có 94 target âm. Đây là dấu hiệu phải audit ngữ nghĩa, không phải bằng chứng rằng toàn bộ target đều sai.

- Chạy structural audit: null, exact/near duplicate, split overlap, target type/range và code-target consistency.

- Tạo semantic flags: negative count/age/people, fractional count, đơn vị bất nhất, magnitude phi thực tế và target/code mismatch.

- Hai người blind-review một stratified sample tối thiểu 100 câu; báo cáo mức đồng thuận.

- Báo cáo song song GSM-Hard-full và GSM-Hard-valid; không âm thầm xóa item.

- Bổ sung ít nhất một tập sạch hoặc fresh, ưu tiên GSM8K và một counterfactual set sinh mới từ template với seed giữ kín.

Quyết định: Nếu semantic-invalid vượt 5%, GSM-Hard không được là bằng chứng duy nhất cho generalization. Định vị nó là arithmetic stress test.

## 2.3. Data leakage và single-agent performance bất thường

Định nghĩa vấn đề: cần tách bốn loại leakage - split leakage, label leakage trong runtime, profile/checkpoint leakage và contamination của pretrained model. Chỉ có thể kết luận mạnh về ba loại đầu; không thể chứng minh tuyệt đối API model chưa từng thấy benchmark công khai.

### A. Static leakage audit

Hash exact và fuzzy-normalized question giữa train, dev, reference, probe và final.

Kiểm tra profile/checkpoint không chứa final item IDs hoặc final labels.

Ghi hash của prompt/embedding/reward request thực tế và xác nhận chỉ Question cùng public trajectory được gửi đi.

Không dùng final set để chọn threshold, checkpoint, capability profile hoặc prompt.

### B. Dynamic label-invariance test

Với cùng question, checkpoint và RNG state, chạy ba phiên bản: Answer đúng, Answer bị shuffle, và không có field Answer cho đến bước scoring. Routing distribution, agent output và token trace phải giống nhau trước terminal reward.

Stop-the-line: Nếu việc đổi Answer làm thay đổi routing hoặc output trước scoring, hệ thống có implementation-level label leakage.

### C. Vì sao một agent có thể đạt accuracy cao?

Nhiều reasoning role hiện được prompt sinh FINAL ANSWER; một role vẫn có thể tự giải trọn bài.

Một path có một selected agent vẫn có thể phát sinh thêm formatting/aggregation call; phải đếm LLM calls, không chỉ đếm node.

Nếu backbone hiện tại mạnh hơn backbone báo cáo của baseline, performance cao là hợp lý dù orchestration không đóng góp.

Probe chỉ có 10 item/teammate nên ranking cao có thể là phương sai mẫu nhỏ.

### D. Ma trận kiểm tra single-agent anomaly

| Điều kiện | Mục tiêu kiểm tra | Metric bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Direct model - 1 call | Năng lực backbone thuần | Accuracy, tokens, latency |
| Từng role độc lập | Role prompt có biến agent thành solver không | Accuracy theo role |
| Forced one-agent path | Runtime path logic | Selected nodes và LLM calls |
| One-agent + formatter | Lợi ích của call định dạng | Delta accuracy/cost |
| Full MAS | Lợi ích cộng tác thực | Accuracy/cost/Pareto |
| Chỉ Concluder được trả lời | Loại ảnh hưởng FINAL ANSWER từ role trung gian | Accuracy drop |

### E. Evaluator audit

Evaluator hiện lấy số đầu tiên xuất hiện trong text và có thêm luật round/ép int. Việc này có thể làm cả false positive lẫn false negative, đặc biệt khi output chứa nhiều bước tính.

Viết strict parser ưu tiên marker FINAL ANSWER cuối cùng; hỗ trợ số âm, decimal, comma và scientific notation.

Không tự động round nếu task không quy định tolerance.

Rescore output cũ bằng cả legacy và strict evaluator; xuất danh sách item bất đồng.

Unit test các output đối kháng: nhiều số, nhiều marker, empty, units và malformed response.

Chạy random-label test và kiểm tra result-ID join.

Tiêu chí dừng: Nếu evaluator mới làm accuracy thay đổi trên 2 percentage points, mọi bảng kết quả cũ phải được thay thế trước khi tiếp tục claim.

## 2.4. Cải tiến hiện tại chưa đủ: cần thay đổi mục tiêu

Thay vì tiếp tục bổ sung feature vào router hiện tại, đề tài nên chuyển trọng tâm sang efficient small-LLM orchestration: giữ accuracy trong khi giảm token, số call, latency và phụ thuộc vào large model.

Câu hỏi nghiên cứu mới: Một cascade small LLM có uncertainty gate và cost-aware stopping có thể đạt accuracy tương đương hoặc tốt hơn Puppeteer trong cùng budget, đồng thời chuyển sang pool/backbone chưa thấy hay không?

## 2.5. Lý thuyết phải đi trước thực nghiệm

Mỗi cải tiến phải được mô tả theo chuỗi Mechanism -> Hypothesis -> Metric -> Falsifier. Kết quả thực nghiệm chỉ xác nhận hoặc bác bỏ giả thuyết; không dùng biểu đồ để dựng lý do hậu nghiệm.

| Giả thuyết | Cơ sở lý thuyết | Phép đo / điều kiện bác bỏ |
| --- | --- | --- |
| H1 - Conditional computation | Câu dễ dừng sớm nên chi phí kỳ vọng thấp hơn MAS luôn gọi nhiều agent. | Bác bỏ nếu token/call không giảm tại cùng accuracy. |
| H2 - Selective risk | Verifier calibrated chỉ escalate các câu rủi ro cao. | Bác bỏ nếu accepted risk không giảm khi threshold tăng; ECE/Brier xấu. |
| H3 - Pool-invariant scoring | Parameter sharing theo capability/cost thay vì agent ID giảm memorization pool. | Bác bỏ nếu shuffle order đổi kết quả hoặc unseen-pool drop không cải thiện. |
| H4 - Error diversity | Collaboration chỉ hữu ích khi lỗi giữa agent không tương quan hoàn toàn. | Bác bỏ nếu disagreement có nhưng oracle accuracy không tăng. |
| H5 - Optimal stopping | Tối ưu utility dưới token budget tương đương cost-aware stopping qua Lagrangian. | Bác bỏ nếu phương pháp bị baseline dominate trên toàn Pareto frontier. |

## 2.6. Hướng mới: Uncertainty-Gated Small-LLM Cascade

Kiến trúc đề xuất: Small Solver -> Verifier / Uncertainty Gate -> Repair hoặc Python Tool -> Stop

Hướng này chỉ mượn ý tưởng learned orchestration có cost của Puppeteer. Điểm mới nằm ở action space có cấu trúc, escalation dựa trên uncertainty, small-LLM-only, optimal stopping và scorer không phụ thuộc agent ID.

Solver tạo đáp án ban đầu bằng model 3B-8B.

Verifier dự đoán correctness/confidence và được calibration trên dev.

Gate quyết định accept, repair, gọi Python tool hoặc stop dựa trên expected marginal value of computation.

Repair chỉ nhận error signal và trajectory cần thiết, không nhận gold answer.

Shared scorer dùng task state, capability descriptor, uncertainty và expected cost; không có embedding riêng cho teammate ID.

Mục tiêu tối ưu: maximize E[utility] subject to E[tokens] <= B, hoặc dạng Lagrangian maximize E[utility - lambda * tokens]. Quét lambda trên dev để tạo Pareto frontier; không chọn lambda sau khi xem final test.

# 3. Ma trận baseline và phương pháp

| ID | Hệ thống | Vai trò trong lập luận |
| --- | --- | --- |
| B0 | Direct small LLM - one call | Nền năng lực của backbone |
| B1 | Best single role-agent | Kiểm tra role prompt và anomaly |
| B2 | Self-refine cùng backbone/budget | Single-agent workflow baseline |
| B3 | Puppeteer-Mono cùng small backbone | Baseline orchestration công bằng |
| B4 | Puppeteer heterogeneous cùng exact pool | Baseline chính công bằng |
| C0 | Role-aware hiện tại cùng exact pool | Ablation của cải tiến hiện tại |
| N0 | Uncertainty-Gated Small-LLM Cascade | Phương pháp mới |

Biến kiểm soát bắt buộc: item IDs, dataset version, tool access, decoding, maximum calls, maximum tokens, aggregation policy, evaluator version và random seeds.

# 4. Kế hoạch tuần tự với teammate

Quy ước: A phụ trách method/code; B phụ trách audit data/evaluation. Artifact do một người tạo phải được người còn lại review độc lập trước khi qua gate.

| Giai đoạn | A - Method/code | B - Audit/evaluation | Gate / đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Freeze protocol | Khóa config và runner | Mapping paper-baseline | Không còn pool/budget mơ hồ |
| 1. Fair baseline | Port B3-B4, C0 | Tạo B0-B2 độc lập | Exact pool và equal budget |
| 2. GSM-Hard audit | Code-target checks | Structural + semantic audit | Full/valid/fresh decision |
| 3. Leakage/anomaly | Instrumentation, invariance | Strict evaluator, rescore | Mọi stop-the-line test pass |
| 4. Theory freeze | Viết H1-H5 và objective | Review falsifiers | Mechanism-metric khớp |
| 5. UGC prototype | Implement từng module | Parser/token/oracle tests | Smoke test pass |
| 6. Final evaluation | Frozen 3-seed runs | Stats và Pareto plots | Không tuning trên final |
| 7. Report | Method/results | Validity/limitations | Cross-review toàn bộ claim |

# 5. Sprint ưu tiên trong 5 ngày

- Ngày 1: khóa experiment manifest; thống nhất metric chính là strict accuracy và total tokens/task.

- Ngày 2: triển khai strict evaluator; rescore toàn bộ output cũ; xuất disagreement report.

- Ngày 3: chạy label-invariance, split/profile leakage checks và result-ID join checks.

- Ngày 4: chạy direct, per-role, forced one-agent và one-agent-plus-formatter trên cùng 100-200 item.

- Ngày 5: hoàn thành GSM-Hard audit sơ bộ, họp quyết định full/valid/fresh protocol và chốt có tiếp tục UGC hay không.

# 6. Metrics và thống kê bắt buộc

Accuracy với Wilson 95% confidence interval.

Paired bootstrap hoặc McNemar test trên cùng item IDs.

Mean, median và p95 input/output/total tokens, latency và số LLM calls.

Escalation rate, accepted risk, ECE và Brier score cho verifier.

Accuracy-token Pareto frontier thay vì chỉ báo cáo một lambda.

Pairwise disagreement, error correlation và oracle ensemble accuracy.

Mean và standard deviation qua tối thiểu 3 seed.

# 7. Điều kiện dừng và cách tái định vị claim

| Tình huống | Hành động bắt buộc |
| --- | --- |
| Strict evaluator đổi accuracy > 2 điểm % | Hủy bảng cũ, sửa evaluator và rescore trước khi train. |
| Answer-shuffle làm đổi output | Dừng mọi claim; tìm và sửa label leakage. |
| Single-agent nằm trong CI của full MAS | Không claim collaboration gain nếu không có lợi thế cost rõ ràng. |
| GSM-Hard invalid > 5% | Báo cáo full/valid và thêm fresh/secondary dataset. |
| N0 không hơn accuracy nhưng giảm cost | Tái định vị thành efficient small-LLM orchestration. |
| N0 bị baseline dominate cả accuracy và cost | Báo cáo negative result; không tiếp tục thêm module tùy ý. |

# 8. Cấu trúc báo cáo cuối cùng

- Bài toán và giới hạn của fixed-pool orchestration.

- Constrained objective và các giả thuyết H1-H5.

- Kiến trúc Uncertainty-Gated Small-LLM Cascade.

- Reproduction protocol và validity audits.

- Main fair comparison trên exact pool.

- Generalization theo unseen backbone, role, cardinality và task.

- Efficiency/Pareto analysis, ablation và failure analysis.

- Limitations: public-benchmark contamination, provider drift và GSM-Hard semantics.

# 9. Checklist hoàn tất đề tài

Baseline được rerun trong cùng protocol, không chỉ trích số từ paper.

Strict evaluator và leakage audit đều pass.

Kết luận không phụ thuộc duy nhất vào GSM-Hard-full.

Direct-call và single-agent baselines không giải thích hết gain.

Phương pháp mới nằm trên accuracy-cost Pareto frontier.

Transfer được sang ít nhất một unseen pool và một fresh/secondary dataset.

Mỗi claim đều gắn với giả thuyết có thể bị bác bỏ.

# 10. Bằng chứng và nguồn tham khảo

[1] Dang et al. (2025), Multi-Agent Collaboration via Evolving Orchestration. File baseline trong workspace: Dang et al. - 2025 - Multi-Agent Collaboration via Evolving Orchestration.pdf.

[2] Gao et al. (2023), PAL: Program-aided Language Models. https://arxiv.org/abs/2211.10435

[3] GSM-Hard dataset card, 1.319 rows. Hugging Face

[4] Findings of ACL 2024: phân tích lỗi ngữ nghĩa và ground truth của GSM-Hard. https://aclanthology.org/2024.findings-acl.53.pdf

# Phụ lục A. Điểm kiểm tra trực tiếp trong codebase

| Hạng mục | Vị trí cần kiểm tra |
| --- | --- |
| Scenario và pool | puppeteer/config/experiments/scenario_matrix.yaml |
| GSM-Hard split | puppeteer/data/splits/gsm_hard_seed42.json |
| GSM loader | puppeteer/tasks/gsm_hard.py |
| Legacy evaluator | puppeteer/tasks/evaluator.py: check_gsm8k, extract_number |
| Role FINAL ANSWER prompts | puppeteer/prompts/general/actions_reasoning.jsonl |
| Aggregation và majority vote | puppeteer/inference/reasoning/reasoning.py |
| Role-aware router state | puppeteer/inference/policy/role_aware_reinforce.py |
| Gold-free reward serialization | puppeteer/role_aware/trajectory_reward.py |