BÁO CÁO TỔNG HỢP

Tiến độ reproduce Puppeteer và kế hoạch thực nghiệm generalization

GSM-Hard | Capability-Aware Orchestration | Unseen-Teammate Generalization

| 38 sample GSM-Hard đã train | 38 sample được đánh giá lại | 0,35 → 0,56 accuracy nội bộ: initialized → checkpoint | A100 đang chờ tài nguyên để mở rộng |
| --- | --- | --- | --- |

Kết luận hiện tại Pipeline Puppeteer đã chạy được ở quy mô pilot và checkpoint sau khi train 38 sample có accuracy nội bộ cao hơn baseline. Tuy nhiên, đây chưa phải replication có thể so sánh trực tiếp với paper: evaluation đang trùng với tập train, token cost chưa được thống kê đầy đủ, và reward model/agent pool/LLM đã thay đổi.

# 1. Mục tiêu và phạm vi

Báo cáo tổng hợp tiến độ reproduce Puppeteer của Dang et al. (2025), kết quả pilot trên GSM-Hard và kế hoạch thực nghiệm tiếp theo. Trọng tâm nghiên cứu được kế thừa từ proposal là unseen-teammate generalization: policy điều phối cần phối hợp được khi model backbone, reasoning role, tool hoặc tổ hợp agent thay đổi.

Tái hiện Puppeteer như baseline điều phối động cho LLM-based multi-agent system.

Xác định điểm phụ thuộc vào agent pool cố định trong implementation hiện tại.

Phát triển và kiểm chứng capability-aware orchestration, Answer Gate và MAS-aware prompts.

Đánh giá riêng hiệu năng trên seen và unseen teammates, cùng chi phí suy luận.

# 2. Tiến độ reproduce và kết quả hiện có

## 2.1. Những thành phần đã chạy

Pipeline đã được cấu hình và chạy ổn định trên GSM-Hard ở cả chế độ initialized và evolved/checkpoint. Training loop, logging, checkpoint và embedding-based state representation đều đã hoạt động trong môi trường hiện tại.

Đã train thử nghiệm 38 sample GSM-Hard.

Đã đánh giá lại checkpoint trên chính 38 sample đã train.

Đã quan sát accuracy tăng từ 0,35 ở initialized lên 0,56 ở checkpoint trong pilot nội bộ.

Đang xin quyền sử dụng A100 để tăng quy mô chạy và rút ngắn thời gian thực nghiệm.

## 2.2. Khác biệt giữa reproduction hiện tại và setup của paper

| Thành phần | Paper gốc | Thiết lập hiện tại | Hệ quả khi diễn giải |
| --- | --- | --- | --- |
| State / reward model | nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Reward-HF | Skywork/Skywork-Reward-V2-Llama-3.1-8B | Reward signal không còn tương đương hoàn toàn. |
| Agent pool và LLM | Mimas/Titan; 14 agent và 6 LLM | Custom pool; 14 agent và 4 LLM | Capability distribution và action space đã thay đổi. |
| Benchmark / quy mô | GSM-Hard, MMLU-Pro, SRDD, CommonGen-Hard | Pilot 38 sample GSM-Hard | Mới xác nhận pipeline, chưa đủ để kết luận replication. |

Bảng 1. Các khác biệt cần được nêu rõ trong mọi so sánh với kết quả paper.

## 2.3. Bảng kết quả hiện có và cách diễn giải đúng

| Setting | Policy | # Train | # Eval | Accuracy | Avg. token cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paper - Puppeteer | Initialized | - | - | 0,5600 | Chưa đối chiếu |
| Paper - Puppeteer | Evolved | - | - | 0,5400 | Chưa đối chiếu |
| Reproduce hiện tại | Initialized | 0 | 38 | 0,35 | Chưa thống kê |
| Reproduce hiện tại | Checkpoint | 38 | 38 | 0,56 | Chưa thống kê |

Bảng 2. Pilot hiện tại dùng tập train để đánh giá checkpoint; vì vậy 0,56 chỉ là tín hiệu pipeline học được trên dữ liệu đã thấy, không phải ước lượng generalization.

Lưu ý về so sánh với paper Giá trị 0,56 của checkpoint trùng mức 0,5600 được ghi cho Puppeteer initialized trong slide tổng hợp, nhưng hai số này không nên được so sánh trực tiếp. Khác biệt reward model, LLM trong agent pool, cỡ mẫu và việc eval trùng tập train đều có thể chi phối kết quả.

# 3. Các điểm yếu kỹ thuật đã xác định

## 3.1. Policy phụ thuộc fixed agent slots

Trong implementation hiện tại, output neuron thứ i của MLP được map trực tiếp đến agent thứ i trong file personas. Thêm hoặc xóa agent làm output dimension của checkpoint không khớp; nếu chỉ đổi thứ tự personas và giữ nguyên số agent, code vẫn có thể chạy nhưng ý nghĩa của các logits bị map sang agent khác. Đây là giới hạn cốt lõi khi muốn thay đổi team composition.

## 3.2. Không dừng sớm khi đã có đáp án hợp lệ

Một non-terminator có thể sinh FINAL ANSWER nhưng path chỉ dừng khi policy chọn TerminatorAgent hoặc đạt max_step_num. Hệ quả là hệ thống vẫn gọi thêm agent, tăng token cost, tăng số step/path và có nguy cơ làm lời giải đúng bị thay đổi.

## 3.3. Prompt chưa thể hiện rõ cơ chế phối hợp

Prompt hiện nay chủ yếu cung cấp role riêng, task hiện tại và output trước đó. Agent không biết rõ agent pool còn lại, ranh giới trách nhiệm hay schema đầu ra phù hợp cho agent kế tiếp. Nhiều role như Planner, Reasoner, Reflect và Summarizer có thể cùng tự giải bài toán và trả FINAL ANSWER, gây duplicated reasoning thay vì specialization.

## 3.4. Measurement chưa đủ để đánh giá hiệu quả

Token cost, số agent kích hoạt, số reasoning step/path, latency và chất lượng trên tập held-out chưa được tổng hợp. Khi chưa có các chỉ số này, chưa thể xác định performance-cost trade-off hoặc hiệu quả thực sự của evolved policy.

# 4. Hướng cải tiến kỹ thuật

| Hướng | Thiết kế đề xuất | Giả thuyết cần kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| Capability-aware orchestrator | Chấm điểm từng agent bằng f(state, agent embedding); profile mã hóa model, role, tools, cost, reliability và lịch sử đóng góp. | Thêm/xóa/thay agent mà không cần MLP output_dim cố định; chọn teammate phù hợp hơn. |
| Online capability adaptation | Cập nhật profile từ metadata, diagnostic task hoặc các tương tác đầu tiên với agent mới. | Có thể khai thác unseen teammate mà không train lại toàn bộ policy. |
| Permutation-invariant pool encoder | Aggregate agent pool như một tập bằng attention, DeepSets hoặc GNN; không dùng vị trí trong personas làm định danh chính. | Ổn định khi shuffle personas hoặc đổi team size. |
| Early-stop / Answer Gate | Verifier kiểm tra format, tính hợp lệ và confidence của lời giải trước khi gọi bước tiếp theo. | Giảm token/step mà không làm giảm accuracy; đo cả stop đúng và stop sai. |
| MAS-aware prompts | Nêu role, giới hạn nhiệm vụ, thông tin về pool cần thiết và output schema. | Tăng specialization; giảm cuộc gọi trùng lặp hoặc đóng góp thấp. |
| Light topology adaptation | Sau khi capability routing ổn định, cho phép điều chỉnh nhẹ agent/edge được kích hoạt theo state. | Cải thiện phối hợp mà không tạo topology overfitting. |

Bảng 3. Thứ tự ưu tiên: capability-aware scoring và protocol đánh giá trước; Answer Gate/MAS-aware prompts là các cải tiến hiệu quả chi phí; topology adaptation nên là biến thể mở rộng.

# 5. Kế hoạch thực nghiệm tiếp theo

Nguyên tắc thiết kế Giữ task distribution cố định giữa train và test; chỉ thay team composition trong từng nhóm thí nghiệm. Nhờ vậy, performance gap phản ánh tốt hơn tác động của unseen teammate thay vì thay đổi độ khó của dataset.

## 5.1. Giai đoạn 1 - Hoàn thiện baseline và measurement

Chạy lại initialized và checkpoint trên train/eval split tách biệt; lưu seed, checkpoint và danh sách sample cho từng run.

Ghi log chuẩn cho mỗi path: final answer, correctness, token input/output, cost, latency, số step, agent sequence và lý do dừng.

Mở rộng pilot theo tài nguyên A100, ít nhất có evaluation held-out và nhiều seed trước khi đối chiếu với paper.

Báo cáo accuracy cùng average token cost, số agent/path và reasoning steps; không chỉ báo cáo một final score.

## 5.2. Giai đoạn 2 - Protocol unseen-teammate generalization

| Setting | Thay đổi có chủ đích | Câu hỏi trả lời |
| --- | --- | --- |
| Seen teammates | Train/test trên cùng tập model-role-tool; chỉ khác task instance. | Baseline performance khi không có partner shift. |
| Unseen backbone | Giữ lại một LLM backbone hoàn toàn khỏi train, rồi thêm ở test. | Policy có dùng được model mới từ capability profile không? |
| Unseen role/tool | Giữ lại reasoning role hoặc tool configuration ở train. | Generalize theo chức năng, không chỉ theo tên agent? |
| Unseen combination | Model, role và tool đã thấy riêng lẻ, nhưng tổ hợp chưa thấy. | Có combinatorial generalization thực sự không? |
| Pool perturbation | Shuffle, thêm, xóa, thay thế agent; partner replacement sau khi team đã hội tụ. | Có phụ thuộc vào index/topology cũ không? |

## 5.3. Giai đoạn 3 - Baseline, ablation và phân tích lỗi

Baseline tối thiểu: single-model, fixed-chain MAS, random routing và heuristic capability routing.

Baseline orchestration: Puppeteer; khi phù hợp tài nguyên có thể so sánh AFlow, EvoAgent và MAS² theo cùng protocol.

Ablation: bỏ capability profile, online update, Answer Gate, MAS-aware prompts, team-composition sampling và efficiency penalty lần lượt.

Error analysis: chọn sai teammate, bỏ qua agent mới, phụ thuộc quá mức vào agent mạnh, early stop sai, và các agent tạo output trùng lặp.

## 5.4. Chỉ số cần báo cáo

| Nhóm | Chỉ số | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Task quality | Accuracy / success rate; score theo task | Chất lượng lời giải cơ bản. |
| Generalization | Seen vs. unseen performance; generalization gap; transfer ratio | Đo suy giảm khi teammate thay đổi. |
| Robustness | Độ ổn định khi add/remove/substitute/shuffle; tỷ lệ chọn đúng agent mới | Kiểm tra phụ thuộc team composition. |
| Efficiency | Tổng token, cost, latency, số agent kích hoạt, steps/path | Đo performance-cost trade-off. |
| Coordination | Correct/false early-stop rate; duplicated/low-contribution calls; interaction structure | Xác định Answer Gate và prompt có cải thiện phối hợp không. |

# 6. Mốc thực hiện ưu tiên

| Ưu tiên | Công việc | Đầu ra / tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| P0 | Tách held-out evaluation và chuẩn hóa logging/cost accounting. | Bảng baseline có accuracy, token cost, steps/path, agent count và seed. |
| P1 | Hoàn tất reproduce quy mô lớn hơn trên A100; lưu checkpoints và cấu hình. | Kết quả lặp lại được, có so sánh giới hạn với paper. |
| P2 | Triển khai capability profile + scorer không phụ thuộc index; test shuffle personas. | Không cần đổi output dimension khi pool thay đổi; báo cáo shuffle robustness. |
| P3 | Triển khai Answer Gate và MAS-aware prompt templates. | Ablation chứng minh thay đổi về cost, early-stop và duplicated calls. |
| P4 | Chạy unseen-teammate splits và online capability update; light topology adaptation nếu cần. | Báo cáo generalization gap, transfer ratio và failure analysis. |

# 7. Deliverables kỳ vọng

Baseline Puppeteer reproduce có cấu hình, seed, checkpoint và log chi phí tái lập được.

Agent Capability Profile, Capability Memory và capability-aware scorer để routing không phụ thuộc fixed slots.

Answer Gate, MAS-aware prompt templates và các log coordination ở mức path/agent call.

Benchmark matrix cho seen/unseen teammate, ablation study, error analysis và báo cáo performance-cost trade-off.

Taxonomy cho unseen model backbone, unseen role/tool, unseen combination và agent-pool perturbation.

# Phụ lục A. Mapping agent/LLM: paper gốc và cấu hình hiện tại

| Role / reasoning pattern | LLM Mimas (paper gốc) | LLM hiện tại |
| --- | --- | --- |
| FileAgent | qwen-2.5-7b | gemma-4-26b-a4b-it |
| ArxivAgent | qwen-2.5-14b | gemma-4-26b-a4b-it |
| BingAgent | llama-3.1-8b | gemini-3.1-flash-lite |
| WebsiteAgent | llama-3.2-3b | gemini-3.1-flash-lite |
| PythonAgent | mistralai/ministral-3b-2512 | mistralai/ministral-3b-2513 |
| PlannerAgent | mistral-nemo-12b | mistral-nemo-12b |
| ReasoningAgent | qwen-2.5-14b | gemma-4-26b-a4b-it |
| CriticAgent | llama-3.1-8b | gemini-3.1-flash-lite |
| ReflectAgent | mistral-nemo-12b | mistral-nemo-12b |
| QuestionAgent | llama-3.2-3b | gemini-3.1-flash-lite |
| SummarizerAgent | qwen-2.5-7b | gemma-4-26b-a4b-it |
| ConcluderAgent | mistralai/ministral-3b-2512 | mistralai/ministral-3b-2513 |
| ModifierAgent | qwen-2.5-14b | gemma-4-26b-a4b-it |
| TerminatorAgent | llama-3.1-8b | gemini-3.1-flash-lite |

# Tài liệu nguồn tổng hợp

[1] Báo cáo tiến độ reproduce Puppeteer và đề xuất cải thiện generalization (DOCX, 20/07/2026).

[2] Puppeteer progress generalization slides (PPTX, 20/07/2026).

[3] Generalizing LLM-Based Multi-Agent Systems to Unseen Teammates via Capability-Aware Orchestration (proposal PDF).

[4] Thiết kế experimental setup cho proposal (PDF, tiếng Việt).

[5] Dang et al. (2025), Mahajan et al. (2022) và các tài liệu tham khảo đã liệt kê trong proposal.