BÁO CÁO TỔNG HỢP - BẢN CẬP NHẬT

Tiến độ Puppeteer và kế hoạch Role-Aware, Capability-Adaptive Orchestration

Mục tiêu: generalization tới unseen teammates trong LLM-based multi-agent systems

| 38 sample GSM-Hard đã train | 38 sample được đánh giá lại | 0,35 → 0,56 accuracy nội bộ: initialized → checkpoint |
| --- | --- | --- |

Thay đổi trọng tâm của kế hoạch mới Thay vì chỉ thay MLP fixed slots bằng một scorer chung, thiết kế mới xem system prompt như một semantic prior có cấu trúc (Role Card), sau đó hiệu chỉnh capability bằng probe và online update profile từ tương tác. Mục tiêu đánh giá là unseen-teammate generalization dưới controlled team-composition shift.

# 1. Tóm tắt điều hành

Pipeline Puppeteer đã chạy được trên GSM-Hard ở quy mô pilot. Training loop, logging, checkpoint và embedding-based state representation đều hoạt động; checkpoint sau khi train 38 sample có accuracy nội bộ cao hơn initialized. Kết quả này chỉ xác nhận tính khả thi của pipeline, chưa phải một replication hay generalization result có thể kết luận, vì evaluation đang dùng chính tập train, token cost chưa được tổng hợp đầy đủ và setup đã khác paper ở reward model cũng như agent pool/LLM.

Kế hoạch thực nghiệm cập nhật xác định contribution trung tâm là role-aware, capability-adaptive orchestration. Agent không được biểu diễn bằng identity hay index trong personas, mà bằng Role Card, capability estimate, uncertainty, mức tuân thủ role và tool metadata. Đây là cơ sở để kiểm tra liệu policy có thể phối hợp với model-role-tool combination chưa xuất hiện trong train hay không.

Core claim: role contract tạo cold-start prior; probe và online update tạo empirical calibration cho teammate mới.

Core protocol: giữ task distribution nhất quán, chỉ thay đổi team composition giữa các split.

Core evidence: giảm generalization gap ở S1-S3, cải thiện ở low-probe regime và giữ lợi thế khi kiểm soát cost.

# 2. Tiến độ reproduce Puppeteer

## 2.1. Những phần đã hoàn thành

Đã cấu hình và chạy pipeline trên GSM-Hard ở initialized và evolved/checkpoint policy.

Đã train thử nghiệm 38 sample GSM-Hard; training loop, checkpoint, logging và state embedding đã hoạt động.

Đã đánh giá lại checkpoint trên 38 sample đã train; pilot ghi nhận accuracy tăng từ 0,35 lên 0,56.

## 2.2. Diễn giải kết quả pilot

| Setting | Policy | # Train | # Eval | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paper - Puppeteer | Initialized | - | - | 0,5600 |
| Paper - Puppeteer | Evolved | - | - | 0,5400 |
| Reproduce hiện tại | Initialized | 0 | 38 | 0,35 |
| Reproduce hiện tại | Checkpoint | 38 | 38 | 0,56 |

Bảng 1. Kết quả learning trên dữ liệu đã thấy.

## 2.3. Hai pool cần phân biệt

Reproduce hiện tại kế thừa pool 14 agent của Puppeteer, bao gồm các agent tool-use (File, arXiv, Bing, Website, Python) và reasoning agents.

Kế hoạch mới đề xuất main closed-book pool gồm 10 functional reasoning roles và Python Tool Agent. Web/search tools không nằm trong main setting của GSM-Hard, MMLU-Pro, SRDD và CommonGen-Hard; nếu được bật, chúng phải được báo cáo như một tool-rich extension riêng để tránh confound do retrieval.

# 3. Câu hỏi nghiên cứu và representation mới

## 3.1. Câu hỏi và giả thuyết

Câu hỏi chính là: khi task distribution được kiểm soát, liệu role-aware + capability-adaptive orchestration có tổng quát hóa tốt hơn sang unseen teammates so với orchestration dựa vào identity hoặc static pool hay không?

RQ1 - Profile learning: một số ít probe/interaction có đủ để ước lượng capability của unseen teammate không?

RQ2 - Role-aware coordination: Role Card trích từ system prompt có cải thiện cold-start routing và task allocation không?

RQ3 - Online adaptation: cập nhật profile trong interaction có làm giảm generalization gap không?

RQ4 - Failure attribution: lỗi đến từ profile estimation hay allocation policy?

RQ5 - Efficiency: lợi ích có còn tồn tại khi kiểm soát token, agent/tool calls và latency không?

## 3.2. Đơn vị teammate và profile động

Một teammate được định nghĩa là aᵢ = (Mᵢ, Rᵢ, Tᵢ, Pᵢ): model backbone M, role/system prompt R, tool set T và các cấu hình khác P. Profile động tại thời điểm t là Pᵢᵗ = (Rᵢ, Ĉᵢᵗ, Uᵢᵗ, Aᵢᵗ, Tᵢ), trong đó Ĉ là capability estimate, U là uncertainty và A là role-adherence reliability.

Nguyên tắc representation Role contract cho biết agent được thiết kế để làm gì; capability profile cho biết agent thực tế làm vai trò đó tốt đến đâu. Profile là belief có uncertainty, không phải ground truth bất biến.

## 3.3. Role Card: chuẩn hóa system prompt thành prior có cấu trúc

Orchestrator không nên đọc prose tự do của system prompt trong mỗi quyết định. Mỗi prompt được chuẩn hóa thành Role Card để tránh shortcut theo wording, độ dài prompt hoặc model identity.

| Trường Role Card | Mục đích |
| --- | --- |
| ROLE_NAME | Tên vai trò chức năng; không chứa model identity. |
| CORE_FUNCTIONS | Năng lực/chuyên môn được thiết kế để thực hiện. |
| ALLOWED / FORBIDDEN ACTIONS | Phạm vi nhận subtask và giới hạn không được tự làm thay role khác. |
| EXPECTED INPUT / OUTPUT | Schema trao đổi để handoff có thể kiểm tra được. |
| HANDOFF_WHEN | Điều kiện chuyển sang role khác. |
| TOOLS | Tool capability tách riêng khỏi role để không tạo shortcut. |

# 4. Main pool và kiến trúc orchestrator

## 4.1. Functional role pool cho main closed-book setting

Pool đề xuất dùng các role chức năng xuyên dataset, tránh đặt role theo tên benchmark. Terminator cố định được thay bằng Verifier/Monitor, Integrator và Answer Gate có điều kiện rõ ràng.

| Role | Chức năng chính | Dataset ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Planner / Decomposer | Phân rã task; không giải thay specialist. | GSM-Hard, MMLU-Pro, SRDD, CommonGen-Hard |
| General Reasoner | Suy luận logic tổng quát, fallback. | Tất cả; mạnh hơn ở MMLU-Pro |
| Quantitative Reasoner | Số học, đại số, quantitative reasoning. | GSM-Hard |
| Domain Reasoner | Kiến thức chuyên ngành / factual reasoning closed-book. | MMLU-Pro |
| Software Engineer | Requirements, thiết kế, triển khai, debugging. | SRDD |
| Commonsense Generator | Semantic composition và constrained generation. | CommonGen-Hard |
| Critic / Verifier | Tìm lỗi/constraint violation; không tự giải lại. | Tất cả |
| Reflector | Đánh giá trajectory và đề xuất bước tiếp. | Tất cả |
| Modifier / Repair | Sửa phần sai, bảo toàn phần đúng. | GSM-Hard, MMLU-Pro, SRDD, CommonGen-Hard |
| Integrator / Concluder | Hợp nhất output, chuẩn hóa final answer. | Tất cả |
| Python Tool Agent | Tính toán deterministic; chạy/test code khi được giao. | GSM-Hard và SRDD |

## 4.2. Structured role- and capability-conditioned policy

Orchestrator là policy có cấu trúc, không phải LLM manager tự do. Đầu vào gồm task x, Role Card Rᵢ, profile Ĉᵢᵗ, uncertainty Uᵢᵗ, adherence Aᵢᵗ, tools Tᵢ và history Hₜ. Điểm routing khái niệm là S(i|x) = RoleMatch(x,Rᵢ) + α·CapabilityMatch(x,Ĉᵢᵗ) - β·UncertaintyPenalty + γ·RoleAdherence. Trong một số bước exploration, uncertainty có thể thành bonus có kiểm soát thay vì penalty.

| Module | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Task Analyzer | Chuyển task thành requirement/subtask representation qₜ. |
| Role Filter | Loại candidate vi phạm scope/forbidden actions. |
| Capability Matcher + Selector | So khớp qₜ với Ĉᵢᵗ, tools và uncertainty; chọn agent. |
| Execution Controller | Gọi agent; kiểm soát turn, token và tool budget. |
| Verifier / Monitor | Đánh giá output, phát hiện failure hoặc constraint violation. |
| Repair / Reallocation | Retry, gọi Modifier hoặc điều phối lại sang agent khác. |
| Profile Updater | Cập nhật capability, uncertainty và role adherence từ evidence. |
| Integrator + Answer Gate | Tạo final output; dừng khi lời giải đạt điều kiện hợp lệ. |

# 5. Probe calibration và online capability adaptation

## 5.1. Probe protocol

Trước training, mỗi agent trong train pool được probe trên tập nhỏ, độc lập với final evaluation, để tạo Ĉᵢ⁰. Khi test, unseen teammate đi qua đúng probe protocol rồi mới vào evaluation; trọng số orchestrator được freeze. Probe set, reference profiling set, orchestrator train set và final evaluation set phải disjoint.

Randomize probe budget trong train: n_probe ∈ {0, 1, 3, 5, 10} để policy học ra quyết định dưới nhiều mức uncertainty.

Vẽ performance theo probe budget; lợi ích lớn ở low-probe regime là bằng chứng trực tiếp cho role prior + calibration.

Tool access được factorize khỏi role; không dùng agent name/model identity trong Role Card đầu vào.

## 5.2. Online update và feedback

Trong evaluation không fine-tune orchestrator bằng gradient; chỉ profile/belief của teammate thay đổi. Baseline update có thể dùng EMA: Ĉᵢ,k^(t+1) = (1 - α)Ĉᵢ,k^t + αrₜ, đồng thời lưu observation count hoặc uncertainty để phân biệt cùng mean được suy ra từ rất ít hay rất nhiều quan sát.

Evidence ưu tiên: ground truth/environment feedback, verifier score, peer agreement, test execution, constraint satisfaction và delayed task reward.

Self-reported confidence chỉ là weak signal, không thay thế evidence thực nghiệm.

# 6. Protocol đánh giá unseen teammates

## 6.1. Split S0-S3

| Split | Thay đổi ở test | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| S0 - Seen | Team configuration đã xuất hiện trong train; chỉ thay task instance. | Control / upper reference. |
| S1 - Unseen combination | Backbone, role, tool đã thấy riêng lẻ nhưng combination mới. | Compositional generalization; chặn shortcut model → role. |
| S2 - Unseen capability profile | Capability regime ngoài train distribution. | Capability generalization. |
| S3 - Unseen backbone | Giữ hẳn một model family ngoài train pool. | Teammate shift mạnh nhất. |

Ví dụ S1: train có Llama + Math, Qwen + Critic, Gemma + Domain; test Gemma + Math, Llama + Critic và Mistral + Domain. Orchestrator không được nhận agent ID để tránh ghi nhớ association cố định.

## 6.2. Conditions, ablations và failure attribution

| Condition | Role info | Profile / update | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixed MAS | Fixed | Không | Baseline static. |
| ID-aware router | Có thể có | ID / không profile | Đo memorization theo identity. |
| Role-only | Role Card | Không | Giá trị semantic prior của system prompt. |
| Capability-only | Không | Probe profile; có/không update | Giá trị empirical calibration. |
| Role + static capability | Role Card | Probe, không update | Tách giá trị online adaptation. |
| Full proposed | Role Card | Probe + online update | Phương pháp chính. |
| Oracle profile | Role Card | Reference profile | Chẩn đoán bottleneck profile. |
| Puppeteer | Controlled pool khi so sánh | Theo baseline | Baseline chính. |

Reference capability profile c* chỉ dùng cho analysis, được ước lượng từ profiling benchmark lớn và tách khỏi train/eval. Đo profile error, rank correlation và calibration để không suy luận bottleneck chỉ từ final accuracy.

|  | Learned profile | Oracle / reference profile |
| --- | --- | --- |
| Learned orchestrator | Main system | Chẩn đoán orchestration bottleneck |
| Oracle / heuristic assignment | Chẩn đoán profile bottleneck | Approximate upper bound |

## 6.3. Dataset-specific execution

| Dataset | Primary roles | Verification signal | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| GSM-Hard | Quantitative, Critic, Python, Integrator | Exact answer; arithmetic/program check | Giữ closed-book. |
| MMLU-Pro | Domain, General Reasoner, Critic, Integrator | Multiple-choice ground truth | Web retrieval báo cáo riêng. |
| SRDD | Planner, Software Engineer, Critic, Modifier, Python | Tests/requirements/consistency | Tách design và execution nếu cần. |
| CommonGen-Hard | Commonsense Generator, Critic, Modifier, Integrator | Concept coverage + quality metric/judge | Kiểm soát judge bias. |

# 7. Metrics, fairness và reproducibility

| Nhóm | Chỉ số cần báo cáo | Tại sao cần |
| --- | --- | --- |
| Task performance | Accuracy/exact match hoặc benchmark-native metric | Chất lượng lời giải cơ bản. |
| Generalization | Gap = Perf_seen - Perf_unseen; Transfer Ratio = Perf_unseen / Perf_seen | Đo trực tiếp mức suy giảm khi teammate thay đổi. |
| Adaptation | Performance theo interactions; interactions để đạt 90% oracle performance | Đo tốc độ thích nghi thay vì chỉ final score. |
| Profile / allocation | MAE/MSE, rank correlation, calibration, role adherence, allocation regret | Tách lỗi estimator khỏi lỗi policy. |
| Efficiency | Tokens, LLM calls, agent activations, tool calls, latency, cost-normalized performance | Kiểm soát chi phí và coordination overhead. |
| Answer Gate | Correct / false early-stop rate | Đảm bảo giảm cost không đổi lấy dừng sai. |

Dùng nhiều random seeds/sampling runs; báo cáo mean, dispersion, confidence intervals và paired comparison trên cùng evaluation instances.

Lưu toàn bộ trajectories, routing decisions, profile states, verifier feedback và role violations.

Controlled comparison giữ cùng backbones, pool/action space, tool permissions, token budget và stopping criteria khi khả thi.

Theo dõi duplicated/low-contribution calls và forbidden-action violations để xác nhận role specialization thực sự tồn tại.

# 8. Trình tự triển khai và quyết định cần chốt

## 8.1. Lộ trình triển khai ưu tiên

Đóng băng 10 reasoning roles + Python Tool Agent; viết Role Card và system prompt chuẩn hóa.

Chọn 4-6 backbone LLM; thiết kế ma trận backbone × role và held-out combinations/backbones.

Tạo probe set nhỏ và reference profiling set lớn, hoàn toàn disjoint với train/eval.

Implement profile state: capability mean, uncertainty/count, role adherence và tool metadata.

Implement orchestrator V1: task analyzer -> role filter -> capability matcher -> selector -> verifier -> update -> repair/integrate.

Chạy sanity checks trên seen teammates: role specialization, calibration và logging đầy đủ.

Train với noisy/random probe budgets và online update; freeze orchestrator trước evaluation.

Evaluate S0-S3 với cùng probe protocol; chạy learned/oracle profile × learned/oracle assignment diagnostic matrix.

Reproduce Puppeteer trên controlled pool, sau đó mới làm native-pool comparison.

Chỉ mở rộng retrieval/web và light topology adaptation khi core claim đã có bằng chứng rõ ràng.

## 8.2. Quyết định cần khóa trước khi chạy lớn

Danh sách backbone train/test, chính sách hold-out và seed protocol.

Capability dimensions cho từng role và mapping Role Card -> prior.

Probe budget mặc định, update rule và mô hình uncertainty.

Cách tạo reference capability profile không leakage.

Verifier signals cho SRDD và CommonGen-Hard; stopping criteria công bằng với Puppeteer.

Training objective: task reward, allocation reward, cost penalty và role-violation penalty.

# 9. Tiêu chí đánh giá claim và cách xử lý kết quả

Claim chính được hỗ trợ nếu Full proposed method giảm Generalization Gap ở S1-S3, vượt Role-only và Role + static capability đặc biệt khi probe budget thấp, thể hiện adaptation curve tăng theo interaction với unseen teammate, và giữ lợi thế sau khi kiểm soát cost trong controlled-pool comparison với Puppeteer.

Cách đọc ablation Nếu oracle profile tạo khoảng cách lớn với learned profile, ưu tiên cải thiện estimator/probe. Nếu oracle profile không giúp đáng kể, bottleneck chủ yếu là routing, task decomposition hoặc verifier. Nếu Role-only gần Full proposed, online adaptation có thể không phải contribution chính. Nếu lợi ích chỉ xuất hiện ở native-pool comparison, cần thận trọng vì có thể do pool design thay vì policy.

# Phụ lục A. Mapping LLM của pool reproduce hiện tại

Phụ lục này mô tả pool đang dùng để reproduce; nó khác main role-aware closed-book pool dự kiến ở phần thân báo cáo.

| Role / reasoning pattern | LLM Mimas (paper gốc) | LLM hiện tại |
| --- | --- | --- |
| FileAgent | qwen-2.5-7b | gemma-4-26b-a4b-it |
| ArxivAgent | qwen-2.5-14b | gemma-4-26b-a4b-it |
| BingAgent | llama-3.1-8b | gemini-3.1-flash-lite |
| WebsiteAgent | llama-3.2-3b | gemini-3.1-flash-lite |
| PythonAgent | mistralai/ministral-3b-2512 | mistralai/ministral-3b-2513 |
| PlannerAgent | mistral-nemo-12b | mistral-nemo-12b |
| ReasoningAgent | qwen-2.5-14b | gemma-4-26b-a4b-it |
| CriticAgent | llama-3.1-8b | gemini-3.1-flash-lite |
| ReflectAgent | mistral-nemo-12b | mistral-nemo-12b |
| QuestionAgent | llama-3.2-3b | gemini-3.1-flash-lite |
| SummarizerAgent | qwen-2.5-7b | gemma-4-26b-a4b-it |
| ConcluderAgent | mistralai/ministral-3b-2512 | mistralai/ministral-3b-2513 |
| ModifierAgent | qwen-2.5-14b | gemma-4-26b-a4b-it |
| TerminatorAgent | llama-3.1-8b | gemini-3.1-flash-lite |

# Tài liệu nguồn tổng hợp

[1] Kế hoạch setup thực nghiệm Role-Aware, Capability-Adaptive Orchestration for Unseen Teammates (DOCX, cập nhật 07/08/2026).

[2] Báo cáo tổng hợp tiến độ Puppeteer và kế hoạch thực nghiệm (DOCX, 07/08/2026).

[3] Báo cáo tiến độ reproduce Puppeteer và đề xuất cải thiện generalization (DOCX, 20/07/2026).

[4] Puppeteer progress generalization slides (PPTX, 20/07/2026).

[5] Generalizing LLM-Based Multi-Agent Systems to Unseen Teammates via Capability-Aware Orchestration (proposal PDF).

[6] Dang et al. (2025), Mahajan et al. (2022) và các tài liệu nền tảng được liệt kê trong kế hoạch mới.